项目计划书

- 项目基本信息：项目名称、学生姓名/学号、拟使用工具与模型、项目类型（Web/小程序/脚本/数据看板等）

本项目名称为代码片段智能说明书生成器，学生姓名为庞凯匀，学号为230152061。项目拟使用VibeCoding作为AI辅助代码生成工具，不调用任何外部AI接口，项目类型为Web应用，采用纯前端架构实现。

- 问题与用户：要解决的真实问题是什么？使用场景与痛点描述（不少于150字）

本项目旨在解决编程学习者和开发者在日常中面临的一个真实痛点：阅读和理解陌生代码片段的门槛较高。具体而言，新手在学习过程中经常需要参考GitHub、技术博客或课程资料中的代码，但面对注释稀缺、逻辑复杂的函数往往无从下手，现有技术文档大多面向有经验的开发者，缺少对初学者的友好解释。与此同时，开发者在接手他人代码或回顾自己几个月前写的旧代码时，也普遍面临缺乏上下文说明、需要花费大量时间重新理解的问题，而手写文档不仅耗时还容易滞后于代码更新。这一痛点的本质在于"代码到人话"的翻译成本过高。当前市场上大多数AI工具走的都是"自然语言生成代码"的路线，而"代码生成自然语言"的批量化、自动化工具却非常稀缺。此生成器正是要填补这个空白，通过结构化解析加模板化语言，快速为任意代码片段自动生成一份人类可读的使用说明书。

- 需求与范围：核心用户故事（≥2条）；不做什么（Out of Scope）；约束条件（时间/工具/数据/隐私）

本项目的核心用户故事有两条。第一条，作为一名编程初学者，我希望能够粘贴一段从GitHub复制的代码，立刻看到一份"小白也能懂"的说明书，其中包含生活化比喻和使用场景描述，这样我就能快速理解这段代码到底在做什么，而不是被满屏的术语劝退。第二条，作为一名独立开发者，我希望把项目中几个核心工具函数粘贴进去，自动生成一份技术参数版说明书，方便我整理成API文档或者交接给合作者，从而节省手写文档的大量时间。

关于项目范围边界的界定，项目不会涉及以下内容：不执行或运行用户输入的任何代码，只做纯文本解析以保证安全性；不支持所有编程语言，初期仅限Java和Python两种；所有解析逻辑完全基于本地规则匹配实现；不做代码编辑或修改功能，仅做分析和说明书生成；不保存用户数据，不做用户系统。在约束条件方面，项目需要在八周内完成，由个人独立开发，技术上采用纯前端实现不依赖任何后端服务，所有代码解析均在用户浏览器本地完成，不上传至任何服务器，充分保障用户隐私。

- 验收标准（AC）：按“功能/质量/可用性”给出可测试条目（≥5条）

功能：粘一段正常的Java函数代码，点一下解析，技术版说明书那块要能正确显示出函数名、参数表格、返回值类型、用了哪些依赖。

功能：同样的代码，小白版说明书里要能出现用生活比喻写的功能说明、什么时候会用到这个东西、输入输出是什么。

功能：粘一段Python函数（带def 和import），切换语言后解析引擎得自动切到Python模式，能认出注释。

质量：如果给一个匿名函数或箭头函数，没写注释，系统也不能报错或者啥都不显示，得根据代码逻辑猜个大概用途填上去。

可用性：在屏幕上，原来的双栏展示要自动变成上下排列，输入和展示都能正常用，不能乱掉。

功能：点“复制技术版”按钮，内容能真的复制到剪贴板，粘贴到记事本里格式不会丢。

可用性：点解析的时候要有加载小动画，解析完就消失，然后说明书出来，体验要流畅。

- 技术方案与选型：技术栈、关键组件/第三方服务、替代方案与取舍理由

这个项目技术上不复杂，就是前端最基础的三件套。HTML用来搭页面结构，CSS用来做布局和样式，主要是用Grid 和Flexbox把代码输入区和说明书展示区做成左右双栏，屏幕上自动变成上下堆叠，不用去装什么UI框架。JavaScript就直接用原生的写，不引任何第三方库，这样项目最轻，而且让VibeCoding帮写代码的时候也最顺，不会因为各种库的语法搞混。代码输入框里要做语法高亮，我打算用CDN的方式引入一个叫Prism.js的小工具，它体积很小，JS和Python都能高亮。导出分享卡片那个功能，就用html2canvas这个库把说明书区域截成一张 PNG图片。数据完全不存，每次都是用户贴代码进来、我实时解析完就展示，不往任何地方存，这样最省事也完全不用担心隐私问题。

最核心的解析部分靠写规则匹配。JS这边，我就用正则表达式去识别代码里的关键词，比如看到function关键字就知道这是个函数，看到箭头就知道是箭头函数，看到return就知道返回值是什么，看到import require就知道它依赖了哪些东西，看到try-catch就知道它有错误处理。Python那边也差不多，去匹配def、return、import 和try-except这些关键字，再稍微处理一下 Python的缩进。我会也提前准备一个“代码概念对应生活比喻”的对照表，比如排序函数我就比喻成整理扑克牌，过滤函数比喻成筛面粉，递归比喻成俄罗斯套娃一层层打开，大概准备二十多条，直接写在代码里。最后再做一个简单的填空小工具，把从代码里解析出来的信息，填进我提前写好的两份说明书模板里，一份是技术版的给懂行的人看，一份是小白版的用大白话讲。

- 里程碑计划：Week7–Week14 分周目标（每周产出物 + 验收点）

第7-8周：先把整个页面的骨架搭好，包括代码输入框、双栏展示区、顶部的语言切换，数据流也想清楚。这两周结束的时候，页面得能看，切换 JS/Python 能反应，输入框也能打字。

第9周：搞定JS解析引擎和技术版说明书模板。这周结束贴一段JS测试代码进去，技术版那边要能显示函数签名、参数和返回值。

第10周：搞定Python解析引擎和小白版说明书模板，再把生活比喻映射库填满。这周结束贴Python代码，小白版那边能出比喻，而且内容不能太水。

第11周：做三个加分的小亮点：匿名函数能猜名字、画一个函数心智模型的动效小图、把代码高亮弄好看点。这周结束贴个匿名函数不能报错，动效图要能体现出从输入到输出的流动感。

第12周：做导出功能，一键复制说明书文字，还有用html2canvas生成一张分享卡片图。点复制记事本粘贴能保留格式。

第13周：，处理一些边界情况（比如不粘代码直接点解析），再统一一下视觉风格。看布局不能乱，瞎输入也能有个友好的提示。

第14周：最终调试，准备好三个拿得出手的演示代码样例，把复盘报告写了，确保前面那七个验收标准全部自测通过。

- 风险清单与应对：至少3条（如工具不可用、模型输出不稳定、数据合规、时间不足等）

第一个风险：正则匹配的准确率可能不够。 解析引擎完全靠正则去识别代码里的function、def、return等关键字，如果用户贴进来的代码嵌套层级很深，或者用了比较冷门的语法写法，规则就可能识别不出来，甚至出现误判。这个影响算中等，不至于让整个项目崩掉，但演示的时候会比较减分。应对措施是：提前在项目文档里明确写清楚工具能处理哪些类型的代码，不夸大支持范围。遇到解析不了的代码就给出友好提示，不乱猜结果。演示时使用提前反复测试过的稳定样例，不临时换代码。

第二个风险：小白版说明书的比喻可能不够自然。生活化比喻的对照表是提前硬编码进去的，大概二十多条，如果用户代码的功能刚好不在表里，生成的说明就会比较生硬，比喻也可能显得牵强。这个风险不算致命，核心功能还在，但会让工具显得不够智能。应对措施是：尽量把比喻扩充到三十条以上，多覆盖一些常见场景。同时模板里留一个兜底策略，实在匹配不到合适的比喻时，就用通用的描述语句代替，保证输出不空白。

第三个风险：时间不足，这是最关键的。如果到了第九周核心解析引擎还没做出来，后面进度就全耽误了。这个风险等级最高，因为不确定因素太多。不过项目纯前端、无后端、不调接口，实际编码工作量比较可控，全程预计八到十小时能搞定。底线方案是：如果第九周JS解析器还没跑通，就果断砍掉“分享卡片生成”和“心智动效图”两个加分项，集中精力保住七条验收标准的基本功能，先保证能交，不贪多。

- Vibe Coding 工作流设计：如何记录提示词日志、上下文包、issue/提交、验收记录（建议目录结构）等。

整个项目的代码主要靠 VibeCoding 辅助生成，所以得有个清晰的协作流程，不能聊到哪算哪，不然到最后说不清楚哪些是 AI 写的、怎么迭代出来的

提示词日志怎么记

每次跟VibeCoding 对话，都单独建一个 Markdown 文件记录下来，内容不用多，但几个关键信息要有：日期、这次在做哪个功能模块、输进去的提示词原文、AI 吐出来的代码质量打个分（1到5）、以及哪些地方手动改过。这样期末写复盘报告或者答辩的时候，翻翻日志就能说清楚开发过程，也能看出哪些类型的任务 AI 帮了大忙、哪些还得自己动手。

代码怎么管

全程用Git做版本管理，每完成一个小功能就提交一次，提交信息带上对应的验收标准编号。Prompt日志跟着代码一起提交，保证每一步都有记录可查。

项目文件怎么放

目录结构提前定好，不乱扔文件.

上下文怎么管理

VibeCoding对话太长之后容易跑偏，所以每次只聊一个功能模块，聊完就收，新功能开新对话。对话开头先把相关的代码片段或者上一轮的产出贴进去当上下文，避免AI忘了之前在干嘛。遇到 AI 输出质量不行的轮次，在日志里特别标注一下，方便后续总结哪些类型的任务不适合交给AI。

九、其他。

本项目本身就是在VibeCoding的辅助下完成开发的，整个开发过程中产生的提示词日志将同步记录到工具中，形成一份真实完整的AI辅助开发过程数据。